|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Übersicht** | | | | | | |
| **Teilnehmer** | | David Frommann, Matthias Hauswirth, Svenja Adam | | | | |
| **Thema** | | **Kick-Off: Projektstart „Ikna“ – Digitale Karteikartenanwendung** | | | | |
| **Datum** | | 23.01.2025 17:25:00 | **Ort** | Teams | **Protokollant** | David Frommann |
| **Nr.** | **Besprechungspunkte** | | | | | |
| **1** | Vorstellung des Projektziels: Entwicklung einer digitalen Karteikarten-Webanwendung für Studierende | | | | | |
| **2** | Festlegung der Projektorganisation: Rollenverteilung, Kommunikationskanäle, Zuständigkeiten | | | | | |
| **3** | Auswahl der Methodik: Agile Vorgehensweise nach Scrum | | | | | |
| **4** | Erste Projektmeilensteine und Zeitplan durchgehen | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Erledigungspunkte** | **Zu erledigen bis** | **Zuständigkeit** |
| **1** | Erstellung GitHub Repository + CI/CD einrichten((GitHub Actions + GitHub Pages)) | 30.01.2025 | Matthias Hauswirth |
| **2** | Struktur im GitHub-Wiki für Projektdokumentation anlegen | 30.01.2025 | David Frommann |
| **3** | UI-Mockups für die Kartenübersicht und Lernmodus skizzieren | 30.01.2025 | Svenja Adam |